ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ TELEGRAM MINI APP «НАРДЫ» № _0018__

г. Санкт‑Петербург                                                                         «_09__» ___декабря_______ 2025 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «АРКРА», ИНН 7801670296, КПП 780101001, ОГРН 1197847169519, ОКПО 41235873, ОКТМО 40307000000, юридический адрес: 199106, г. Санкт‑Петербург, линия 24‑Я В.О., д. 3‑7 литера Б оф. 3‑Н, фактический адрес: 199106, г. Санкт‑Петербург, линия 24‑Я В.О., д. 3‑7 литера Б оф. 3‑Н, в лице Генерального директора Привалова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, телефон: +7 999 220 25 25, e‑mail: ceo@arkra.ru, сайт: arkra.ru, с одной стороны, и

Исполнитель: гражданин Российской Федерации Введенский Владислав Андреевич, паспорт: серия 4519 № 547725, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, код подразделения 770‑037, адрес регистрации: г. Москва, Симферопольский бульвар 9А кв 86, телефон/e‑mail: +7 968 628 88 42 / vvlad1001@gmail.com, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику Telegram Mini App «Нарды» (далее — «Продукт») с функционалом: короткие и длинные нарды, игра с ботом, рейтинговая система, турниры, реферальные ссылки, подробная история игр, онбординг и задания, прогресс/уровни/экономика, «город» и пассивный доход, подписка (история/анализ/тренажер), вкладка обучения (уроки/статьи/тренеры), скины доски и костей; а Заказчик обязуется принять и оплатить результат на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав и требования к Продукту определены Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. СРОКИ

2.1. Срок выполнения работ: 2–3 недели (14–21 календарный день) с даты, следующей за датой выполнения обоих условий: (а) подписания Договора и (б) поступления предоплаты согласно п. 3.3 настоящего Договора. При задержке предоставления исходных данных/доступов срок сдвигается на период фактической задержки.

2.2. Этапы работ: Этап 1 — дизайн (Figma); Этап 2 — backend/реал‑тайм/турниры/рейтинги; Этап 3 — фронтенд Mini App и интеграция с Telegram; Этап 4 — тестирование и релиз.

2.3. Переход к следующему этапу осуществляется после письменного подтверждения Заказчиком результатов предыдущего этапа (переписка/email/мессенджер).

3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА

3.1. Стоимость работ: 110 000 (сто десять тысяч) рублей, в т.ч. все налоги/сборы (при их применимости), из них: 90 000 ₽ — разработка, 20 000 ₽ — дизайн.

3.2. Стоимость включает: разработку по ТЗ, исходные коды, сборку/деплой на предоставленную инфраструктуру, инструкции по запуску/администрированию.

3.3. Порядок оплаты: 30% предоплата в течение 1 (одного) банковского дня с даты подписания Договора; 70% — в течение 3 (трех) банковских дней после приемки результатов и подписания Акта (или при молчаливой приемке по п. 6.4).

3.4. Реквизиты Заказчика для оплаты: Банк «СберБанк», БИК 044030653, р/с 40702.810.3.55000001565, к/с 30101.810.5.00000000653; получатель — ООО «АРКРА».

3.5. Реквизиты Исполнителя для выплат: получатель — Введенский Владислав Андреевич; БИК 044525225; банк ПАО Сбербанк; к/с 30101 810 4 0000 0000225; лицевой счет 40817 810 6 3806 2987182; ИНН банка 7707083893; КПП банка 773643001.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется: (а) выполнить работы по ТЗ; (б) предоставлять промежуточные сборки/стенды; (в) передать исходники и инструкции; (г) соблюдать конфиденциальность.

4.2. Заказчик обязуется: (а) предоставить доступы/материалы: токен Telegram‑бота, домен/хостинг (HTTPS), SMTP/почту, логотипы/графику; (б) оперативно согласовывать дизайн/экраны; (в) оплатить работы по разделу 3.

4.3. Инфраструктурные и сервисные расходы (VPS/домен/сертификаты, платные SDK/сервисы) несет Заказчик и предоставляет доступы Исполнителю.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ

5.1. Исключительные права на Продукт переходят к Заказчику после полной оплаты по Договору. До оплаты права принадлежат Исполнителю.

5.2. Исполнитель вправе указывать проект в портфолио без раскрытия кода/конфиденциальных сведений.

6. ПРИЕМКА

6.1. По завершении работ Исполнитель направляет: исходники (репозиторий/архив), доступ к стенду (staging), инструкции по установке/деплою, чек‑лист тестов.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет подписанный Акт либо мотивированные замечания. Исполнитель устраняет замечания в разумный срок и повторно передает результат.

6.3. Публикация/релиз в Telegram осуществляется на стороне Заказчика (бот/mini app), Исполнитель подготавливает билд/метаданные и помогает с настройкой.

6.4. Результат считается принятым (молчаливая приемка), если в срок по п. 6.2 замечания не направлены.

7. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

7.1. Гарантийная поддержка (баг‑фиксы в рамках согласованного ТЗ): 14 календарных дней с даты приемки.

7.2. Ограничение ответственности: совокупная ответственность Исполнителя не превышает суммы вознаграждения по Договору.

7.3. Форс‑мажор освобождает стороны от ответственности на период действия обстоятельств.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные в ходе исполнения Договора, третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9. ПРОЧЕЕ

9.1. Рабочие согласования допускаются по email/мессенджерам уполномоченных представителей. Изменение стоимости/сроков/объема — только допсоглашением.

9.2. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения обязательств.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

Заказчик:                                           Исполнитель:

ООО «АРКРА»                                         Введенский Владислав Андреевич

ИНН 7801670296, КПП 780101001                       Паспорт: серия 4519 № 547725

ОГРН 1197847169519                                  Кем выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Юр. адрес: 199106, СПб, 24‑я линия В.О.,            Код подразделения: 770‑037

д. 3‑7 лит. Б, оф. 3‑Н                              Адрес регистрации: г. Москва,

Факт. адрес: 199106, СПб, 24‑я линия В.О.,          Симферопольский б‑р 9А кв 86

д. 3‑7 лит. Б, оф. 3‑Н                              Тел./e‑mail: +7 968 628 88 42 /

Тел./e‑mail: +7 999 220 25 25 / ceo@arkra.ru        vvlad1001@gmail.com

Банк: «СберБанк», БИК 044030653                     Банк: ПАО Сбербанк, БИК 044525225

р/с 40702.810.3.55000001565                         к/с 30101 810 4 0000 0000225

к/с 30101.810.5.00000000653                         л/с 40817 810 6 3806 2987182

_________________/____________/                     __________________/____________/

(подпись)           (ФИО)                           (подпись)           (ФИО)

Приложение №1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) «Telegram Mini App — Нарды»

1. Обзор

— Цель: разработать мини‑приложение Telegram с режимами коротких/длинных нард, игрой с ботом, турнирами и рейтингами, реферальной системой, углубленной историей игр, онбордингом и заданиями, прогрессом (уровни/экономика/энергия/жизни/сила), «городом» и пассивным доходом, подпиской (история/анализ/тренажер), вкладкой обучения (статьи/тренеры), скинами досок/костей.

— Ограничения: отсутствие азартных ставок/денежных розыгрышей в MVP; монетизация (магазин скинов/подписка) — вне scope текущего Договора (может быть реализована отдельным этапом).

— Авторизация/рефералы/первый заход: Telegram init data; персональная реферальная ссылка/код с момента первого запуска; базовая анкета (ник, страна, аватар); стартовый набор (базовая доска/фишки/кубики, NAR‑coin).

— Онбординг (обязательные задания): 1) тренировка с ботом; 2) первая быстрая онлайн‑партия 1х1; 3) просмотр экрана «Город» (7 районов). Награды: NAR‑coin и XP.

2. Технологический стек

— Клиент (Mini App): TypeScript + React/Vite (или Next.js в режиме SPA) + Telegram Web Apps SDK; Canvas/WebGL; адаптация под мобильные Telegram‑клиенты.

— Backend: Node.js (NestJS/Express) или Python (FastAPI) — REST + WebSocket (Socket.IO/ws).

— База данных: PostgreSQL (игры, пользователи, турниры, рейтинги, рефералы, инвентарь/скины), Redis (сессии, матчмейкинг, очереди, rate limiting).

— Реал‑тайм: WebSocket‑каналы столов/турниров; механизмы переподключения и синхронизации состояний.

— RNG: криптографический генератор (server‑side), запись seed/хэша в историю партии для проверки честности бросков.

— Интеграции: Telegram Bot API/Web Apps; уведомления через бота.

— Деплой: Docker Compose; окружения staging/prod (инфраструктура Заказчика).

3. Игровые режимы

3.1. Короткие нарды — валидатор ходов, броски, удары/блоки, финиш, счет.

3.2. Длинные нарды — отличия правил, контроль допустимых ходов.

3.3. Игра с ботом — уровень «средний» (эвристики безопасных/агрессивных ходов), таймер хода.

3.4. Быстрая игра — матчмейкинг 1‑на‑1 с коротким таймером; «другая партия» с тем же соперником.

3.5. Поиск игры/Свободные столы — параметры: режим (короткие/длинные), формат по времени, рейтинг/лига; подбор по рейтингу; список открытых столов.

4. Прогресс/экономика

4.1. Уровни/XP — 50 уровней; за матчи/задания/турниры.

4.2. Выбор усилений при апе: Экономика (снижение комиссии в играх на NAR‑coin, бонус к пассивному доходу), Энергия (лимит боев/восстановление), Жизни (запас поражений/регенерация/докупка), Сила (лимит «веса» сетов скинов — косметика).

5. Город и пассивный доход

— 7 районов; предприятия (клуб, мастерская, фабрика, школа и пр.), доход NAR‑coin/час, кап накопления (забирать 1–2 раза в день), апгрейды за NAR.

6. Подписка (1/3/12 мес.)

— Доступ к: полной истории/реплеям; автоанализу (подсветка ошибок/рекомендации); тренажеру позиций; премиум‑значку/квестам; приоритет в матчмейкинге.

— Оплата: TON/USDT или Telegram Stars/Tribute — по правилам платформы.

7. Задания/квесты

— Ежедневные/недельные: сыграть N матчей, серия побед, забрать доход, турнир, клан (в будущем). Награды: NAR‑coin, XP, иногда скины/билеты.

8. Турниры и рейтинги

— Турниры: брекет/круговые мини‑лиги; расписание/старт/финал; авто‑продвижение; таблица результатов.

— Рейтинг: Elo (минимум); рейтинги по режимам; глобальная/недельная таблица лидеров; бейджи (без денежных призов).

9. Рефералы

— Персональная реферальная ссылка/код; метрики (кол‑во приглашенных, ретеншн, участие); награды — NAR‑coin + небольшой XP.

10. История игр

— Сохраняются: участники, режим, время, последовательность бросков/ходов, таймеры, паузы/переподключения, результат, скины; реплей/фильтры; экспорт JSON/CSV.

11. Обучение/«Академия»

— Раздел правил/стратегий; статьи/разборы; роль «Тренер» с 20 уровня; платные материалы за NAR/крипту; комиссия сервиса; CRUD статей в админке.

12. Скины

— Минимум 4 стартовых темы; предпросмотр и выбор; хранение выбранного скина в профиле; применение в игре.

13. Античит/сеть

— Честные броски (server‑side RNG, seed/hash); таймеры/фолды; восстановление партии; rate limiting и блокировки.

14. Админ‑панель (минимум)

— Пользователи (бан/разбан), турниры (создание/старт/завершение), статьи (CRUD), скины (каталог), просмотр логов матчей.

15. Нефункциональные требования

— Производительность: отображение хода/броска < 150 мс; p95 серверной задержки < 200 мс при 200 одновременных.

— Безопасность: HTTPS, верификация Telegram init data, JWT, XSS/CSRF‑защита, секреты в ENV.

— Логи/мониторинг: структурные логи, базовые метрики матчей/ошибок.

16. Поставляемые артефакты

— Исходные коды клиента/сервера; Docker Compose; .env примеры.

— Figma (экраны, компоненты, скины).

— Инструкции по деплою/настройке бота/mini‑app, чек‑лист тестов.

17. Критерии приемки

— Реализованы режимы: короткие/длинные нарды, бот, быстрый матчмейкинг, поиск/свободные столы.

— Работают XP/уровни/усиления; «Город» (доход/кап/апгрейды); подписка (история/анализ/тренажер/значок/приоритет).

— Ежедневные/недельные задания; рефералка (начисления NAR/XP).

— История игр (последовательности/реплей/фильтры/экспорт).

— Обучение/«Академия» с ролью «Тренер»; платные материалы (если включено).

— Скины применяются; античит/переподключение/таймеры/метрики работают.

— Инструкции позволяют развернуть на VPS Заказчика.

18. Вне объема (на отдельный этап)

— Денежные призы/ставки/эскроу; магазин скинов с оплатой; сложный AI (выше «средний»); внешние соц.функции; локализации помимо RU/EN; масштабирование > 1k одновременных.

19. Зависимости/допущения

— Токен Telegram‑бота/настройка Mini App — предоставляет Заказчик.

— VPS/домен/SSL/SMTP/облако — предоставляет и оплачивает Заказчик.

— Отрисовка и анимации ориентированы на мобильные Telegram‑клиенты (iOS/Android).

С Приложением №1 Стороны ознакомлены и согласны.